PLANO DE COMUNICAÇÃO — PROJETO FIELDOPS

FieldOps — Plataforma de Inspeção em Campo

1. Objetivo

O Plano de Comunicação do FieldOps — Plataforma de Inspeção em Campo tem como objetivo organizar o fluxo de informações entre os integrantes da equipe e os envolvidos no projeto. A comunicação será utilizada para acompanhar o desenvolvimento das funcionalidades, registrar decisões, identificar problemas, compartilhar resultados e garantir o alinhamento entre as frentes Mobile, Backend, Admin Web, QA e Documentação.

O plano busca garantir que as informações sejam disponibilizadas às pessoas corretas, no momento adequado e por meio de canais definidos.

2. Plano de Comunicação

| Comunicação | Destinatários | Responsável | Canal | Frequência | Formato | Momento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atualização do andamento | Toda a equipe | Paola da Costa | GitHub Projects / grupo | Semanal | Atualização escrita | Final de cada ciclo |
| Distribuição de tarefas | Toda a equipe | Paola da Costa | GitHub Projects | Semanal / necessidade | Cards e tarefas | Início de cada ciclo |
| Alterações no Backend | Equipe de desenvolvimento | Vitor Fogaça / Sara Roza | GitHub / Pull Request | Conforme necessidade | Commit e PR | Após implementação ou correção |
| Revisão de código — Web e Mobile | Desenvolvedores das frentes | Julia Harumi / Bianca Nunes / Lauren Reis | GitHub Pull Request | Conforme necessidade | Comentários e aprovação | Antes do merge |
| Problemas e bugs | Equipe responsável e QA | Sara Roza / Paola da Costa | GitHub Issues | Conforme ocorrência | Issue com evidências | Ao identificar o problema |
| Resultados dos testes | Equipe de desenvolvimento e projeto | Sara Roza / Paola da Costa | GitHub Issues / grupo | A cada rodada | Relatório ou checklist | Após os testes |
| Integração Mobile, Backend e Web | Responsáveis pelas frentes | Bianca Nunes / Julia Harumi / Lauren Reis | Reunião / grupo / GitHub | Conforme necessidade | Reunião e registro | Durante integrações |
| Decisões técnicas | Equipe envolvida | Responsável pela decisão | GitHub / documentação | Conforme necessidade | Registro escrito | Após definição |
| Alterações nos requisitos | Toda a equipe | Equipe do projeto | GitHub Projects / grupo | Conforme necessidade | Descrição da alteração | Quando houver mudança |
| Documentação do projeto | Toda a equipe | Paola de Oliveira | GitHub | Conforme necessidade | Markdown / diagramas / documentos | Durante o desenvolvimento |
| Status do ciclo | Toda a equipe | Paola da Costa | GitHub Projects | Semanal | Resumo das atividades | Encerramento do ciclo |
| Apresentação da evolução | Equipe e professor/orientador | Toda a equipe | Apresentação / reunião | Conforme calendário | Slides e demonstração | Entregas e apresentações |
| Entrega de versão funcional | Equipe e professor/orientador | Toda a equipe | GitHub | Conforme cronograma | Código + documentação + demonstração | Final de cada etapa |

3. Canais de Comunicação

GitHub: Principal ferramenta para desenvolvimento e documentação técnica, utilizada para controle de versão, commits, branches, Pull Requests, Issues, bugs e documentação.

GitHub Projects: Utilizado para gerenciamento das atividades, permitindo acompanhar tarefas pendentes, em desenvolvimento, em revisão e concluídas.

Grupo da equipe: Utilizado para avisos, dúvidas, alinhamentos, solicitação de ajuda e comunicação de impedimentos. Informações importantes deverão ser registradas posteriormente no GitHub.

Reuniões: Utilizadas para decisões técnicas, integração entre equipes, problemas que exigem discussão e alterações importantes. Decisões relevantes deverão ser registradas no GitHub ou na documentação.

4. Responsabilidades da Equipe

As responsabilidades de cada integrante são definidas nesta seção para evitar repetição na tabela de comunicação. A tabela anterior indica apenas o responsável por cada comunicação.

| Frente | Responsável(is) | Atividades principais |
| --- | --- | --- |
| Mobile | Julia Harumi Suporte: Bianca Nunes | Desenvolvimento do aplicativo, navegação, checklist, recursos nativos, funcionamento offline e integração. |
| Backend | Vitor Fogaça Suporte: Sara Roza | API, banco de dados, autenticação, regras de negócio, modelos, planejamento, sincronização e revisão. |
| Admin Web | Bianca Nunes Suporte: Lauren Reis | Interface administrativa, autenticação, cadastros, modelos, planejamento e revisão. |
| QA / Testes | Sara Roza e Paola da Costa | Execução de testes, registro de bugs, validação das funcionalidades e acompanhamento das correções. |
| Documentação | Paola de Oliveira | Manutenção de documentos, diagramas, registros técnicos e informações do projeto. |
| Gerenciamento | Paola da Costa | Acompanhamento das tarefas, organização de prioridades, alinhamento da equipe e comunicação de mudanças. |

5. Fluxo de Comunicação

Planejamento da atividade → Distribuição da tarefa → Desenvolvimento → Atualização no GitHub → Pull Request / Revisão → Testes → Registro de bugs, se necessário → Correções → Nova rodada de testes → Aprovação → Conclusão da atividade → Atualização da documentação

6. Regras para a Comunicação

Toda funcionalidade desenvolvida deverá estar relacionada a uma tarefa ou Issue.

Commits devem possuir mensagens claras e relacionadas à alteração realizada.

Pull Requests devem descrever o que foi desenvolvido ou corrigido.

Bugs encontrados durante os testes devem ser registrados com informações suficientes para sua reprodução.

Decisões importantes devem ser documentadas.

Alterações que afetem outras frentes devem ser comunicadas aos integrantes envolvidos.

O GitHub será utilizado como fonte principal para informações relacionadas ao código e ao desenvolvimento.

O GitHub Projects será utilizado para acompanhamento das atividades.

Ao final de cada ciclo, o andamento das atividades deverá ser atualizado.

7. Integrantes do Projeto

| Nome | Responsabilidade / Frente |
| --- | --- |
| Bianca Nunes | Admin Web — Suporte Mobile |
| Eloisa Lopes | Suporte Cloud e Suporte Documentação |
| Julia Harumi | Mobile |
| Lauren Reis | Admin Web — Suporte e Cloud |
| Paola Costa | QA / Testes e Gerenciamento |
| Paola Oliveira | Documentação |
| Sara Roza | QA / Testes — Suporte Backend |
| Vitor Fogaça | Backend |

8. Resumo

O Plano de Comunicação tem como finalidade garantir que a equipe do FieldOps mantenha um fluxo de informações organizado durante todo o desenvolvimento da plataforma. A utilização integrada do GitHub, GitHub Projects, reuniões e grupo da equipe permitirá acompanhar as atividades, registrar decisões, comunicar problemas e manter as diferentes frentes do projeto alinhadas.